ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. ГОРЬКОГО 151

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы канализации д=100 мм | м | 5 | август ноябрь | Выполнено |
| 2. | Установка лавочек Установка урн | шт. шт. | 1 2 | сентябрь | Выполнено |
| 3. | Установка жалюзийных решеток | шт. | 24 | декабрь | Выполнено |
| 4. | Ограждение контейнерных площадок профлистом | м2 | 20 | декабрь | Выполнено |