ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. ГОРЬКОГО 174

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы канализации д=100 мм | м | 26,5 | февраль март апрель май июль | Выполнено |
| 2. | Прокладка системы водоснабжения на полив д=32 мм | м | 15 | апрель | Выполнено |
| 3. | Ограждение контейнерных площадок профлистом | м2 | 71,5 | май | Выполнено |
| 4. | Ремонт входов в подъезды | м2 | 72 | август | Выполнено |
| 5. | Ремонт кровельного покрытия над входами в поъезды | м2 | 21,8 | август | Выполнено |
| 6. | Установка бордюров | м | 82 | август | Выполнено |