ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА 202

НА 2015 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести ремонт отопительной системы, замена кранов |  |  | май-июнь |  |
| 2. | Произвести локальный ремонт кровли |  |  | июнь |  |
| 3. | Произвести ремонт навесов на подвальном помещении |  |  | июнь |  |
| 4. | Заменить почтовые ящики |  |  | август |  |
| 5. | Установить по подъездам светильники с датчиками на движение |  |  | июнь |  |