РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. 50 лет ОКТЯБРЯ 74

ЗА 2015 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделочные работы | м2 | 125,1 | январь, июль |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения | м | 1 | апрель |
| 3. | Ремонт системы отопления | м | 50 | июль, октябрь |
| 4. | Установка песочницы и лавочек | шт. | 1/1 | июль |
| 5. | Установка светильников | шт. | 32 | июль |
| 6. | Установка дверных блоков | м2 | 4,8 | октябрь, декабрь |
| 7. | Установка кодового замка | шт. | 1 | декабрь |