ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, пл.1 МАЯ 1 «А»

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения д=20 мм д=32 мм д=25 мм Установка кранов д=20 мм | м м м шт. | 6 14 8 6 | март,декаб. апрель | Выполнено |
| 2. | Ремонт системы канализации д=100 мм | м | 12 | март | Выполнено |
| 3. | Устройство контейнерных площадок из профлиста | м2 | 20 | июль | Выполнено |
| 4. | Ремонт системы теплоснабжения д=32 мм Установка спускных кранов | м шт. | 12 4 | октябрь | Выполнено |