ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.ЕССЕНТУКСКАЯ 106

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения д=40 мм д=25 мм Установка кранов д=40 мм | м м шт. | 7 8 2 | февраль март | Выполнено |
| 2. | Ремонт кровли | м2 | 2 | май | Выполнено |
| 3. | Ремонт стен в подъездах | м2 | 7,8 | июль | Выполнено |
| 4. | Устройство контура заземления | шт. | 1 | сентябрь | Выполнено |